|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Desenvolvimento de Métrica de Projetos de P&D para Planejamento Estratégico

| ##### Antonio José Junqueira Botelho, Ph.D. | ##### André Sih, M.Sc. |
| --- | --- |
| #### Pós MQI, PUC Rio | #### Choice Technologies |
| abotelho@puc-rio.br |  |
| Sunny Jonathan, M.Sc. | #### Denis Maia, M.Sc. |
| #### AES Eletropaulo | Choice Technologies |

# Palavras-chave

Indicadores e métricas de P&D, gestão de P&D, planejamento estratégico.

# Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de métricas de P&D integradas aos objetivos estratégicos da empresa no sentido de subsidiar o processo de monitoramento para a tomada de decisão na priorização de propostas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D na AES Eletropaulo, no marco da a Gestão do Programa Anual da ANEEL.

A evolução do processo de P&D no setor elétrico caracteriza-se por um aumento dos valores investidos, do tamanho do portifólio de projetos, do grau de complexidade dos projetos e, principalmente, pela crescente preocupação das empresas em transformar os resultados em inovação; contribuindo assim para atingir os objetivos estratégicos da concessionária e para  atender os  interesses de outros agentes do setor, como os Órgãos Reguladores, as Entidades de Pesquisa e os Consumidores.

# Introdução

A AES Eletropaulo vem realizando investimentos em P&D desde 1998, uma vez que seu contrato de concessão já estipulava a obrigatoriedade em investir um percentual da sua receita em um Programa de P&D do Setor Elétrico. Esses investimentos evoluíram e se aprofundaram a  partir de julho de 2000 com a aprovação da Lei Federal 9.991 que regulamentou o processo de P&D dentro de empresas concessionárias de energia.

Entretanto, desde o início de suas atividades na área de P&D, para além das demandas regulatórias, a AES Eletropaulo vem buscando uma maior convergência da sua P&D com sua estratégia empresarial, de forma a alavancar de forma coerente e consistente seu crescimento organizacional e seus resultados econômico-financeiros.

A crescente importância da inovação tecnológica para o desenvolvimento competitivo e sustentável  de empresas, setores econômicos e nações é hoje uma realidade. Até mesmo setores ditos maduros como o setor elétrico, são hoje pressionados a aumentar seu grau de inovação para enfrentar desafios sociais e empresariais emergentes. Porém, para além do atual imperativo da inovação, duas tendências emergentes na indústria de distribuição de energia elétrica e no marco analítico da estratégia empresarial, em conjunto,  forma e amplifica a necessidade de se integrar a  P&D voltada para a inovação aos objetivos estratégicos da empresa, distribuidora, concessionária de energia elétrica.

A nível mundial o setor elétrico passa por uma reorientação estratégica baseada, em parte, pelo renovado papel do setor na recomposição da matriz energética, induzida por preocupações de ordem ambiental e, em parte, pela mobilização de novas tecnologias inovadoras para resolução de problemas de produtividade e eficiência do setor e realização de oportunidades emergentes. Por exemplo, no Vale do Silício, uma das principais regiões geradores de inovações radicais que vem transformando a estrutura da economia mundial e  dinâmica da sociedade ao longo da última década, capitalistas de risco e experientes empreendedores tecnológicos oriundos dos segmentos de software, integração de sistemas e tecnologia da informação migram destes para lança empreendimentos voltados para aumentar a eficiência do setor elétrico. O conhecimento especializado desses empreendedores e financistas anteriormente aplicado no desenvolvimento de redes de banda larga é agora usado para desenvolve redes para concessionárias monitorar e desenvolver sua distribuição.

A estratégia das empresas é crescentemente percebida como um ativo que precisa ser praticado. Segundo Doz e Kosonen (2007) o sucesso estratégico da empresa reside na sua preparação para ser flexível, leve e capaz de dar respostas rápidas. Entretanto, nenhuma empresa nasce com essas capacidades, que podem ser adquiridos ao longo do tempo. Os autores sugerem que a evolução para uma dita “empresa rápida” requer muito treinamento e preparação em três áreas principais. Primeiro, na sua ‘sensibilidade estratégica’, ou sua capacidade de perceber o que está se passando em seu entorno e o que vai acontecer em seguida, o que requer que a empresa exceda no escaneamento da informação. Segundo, a empresa precisa ter um ‘compromisso coletivo’, ou seja gestores precisam tomar decisões em conjunto e rápidas de forma a maximizar oportunidades. Terceiro, uma empresa rápida precisa ter uma fluidez de recursos, ou seja a capacidade de implementar o recurso certo – recursos humanos, capital financeiro, tecnologia – no momento que se faça mais necessário. A fim de melhorar suas capacidades nessas três áreas empresas devem exercitar uma série de treinamentos, como a colaboração com agentes externos e métodos para processar informações contraditórias no sentido de melhorar sua sensibilidade estratégica. Logicamente, tais melhoras são necessárias, porém não suficientes, para sustentar e potencializar a sensibilidade estratégica na empresam, requerendo também uma mentalidade de preparação para realizar uma ação nos atores corporativos, um preceito que converge com a atitude empreendedora demandada para a inovação.

Nesse contexto, faz-se necessário o desenho e implementação de indicadores e métricas de P&D que norteiem os resultados de P&D para uma trajetória de geração de inovação alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. Proporcionando aos atores da cadeia de inovação interna marcadores de comprometimento e à alta direção da empresa uma poderosa ferramenta de focalização na inovação convergente com os objetivos estratégicos e, ao mesmo tempo, elementos para o monitoramento das melhorias da empresa na sua prática contínua para sua evolução em uma ‘empresa rápida’.

Com a evolução dos desenvolvimentos dos projetos, dos seus resultados e da busca por idéias inovadoras dentro da empresa, houve o aumento no interesse de várias áreas em utilizar as verbas disponíveis de P&D em projetos nos assuntos das suas áreas. O que antes era uma dificuldade para descobrir novas propostas tornou-se uma oportunidade para selecionar e ordenar as várias propostas e uma dificuldade para atender a um valor menor do que a demanda existente, ou seja, havia mais propostas do que verba disponível. É claro que dentro das propostas havia muitas idéias sem factibilidade, ou que não poderiam ser consideradas como projeto de P&D. Todas as propostas apresentadas também precisariam ser selecionadas dentro de critérios mais claros e transparentes. No final do processo os projetos selecionados deveriam ser menos questionados e menos dependentes de influências pessoais, como indicações de cargos gerenciais ou cargos técnicos.

# Desenvolvimento

# 2.1. Metodologia estabelecida para a definição de métricas e indicadores de P&D

Conforme revisão bibliográfica realizada, observou-se que as metodologias disponíveis na literatura pesquisada  não são, tipicamente, replicáveis na íntegra no contexto da Eletropaulo. Tampouco no setor de distribuição de energia brasileiro, uma vez que este mercado é um ambiente regulado e as regras e normas de P&D estabelecidas pelo órgão regulador (ANEEL) são ímpares.

Todavia, é possível realizar adequações às metodologias apresentadas neste documento de maneira a torná-las aplicáveis à empresas de distribuição de energia elétrica brasileiras.

Neste sentido, foi estabelecida a seguinte metodologia customizada composta por (6) etapas, a saber:

A- Indicadores e Métricas mais utilizados de P&D

O principal objetivo desta etapa é a identificação e análise dos indicadores e métricas mais utilizados para a avaliação de projetos de P&D.

Conforme a revisão bibliográfica realizada, pode-se identificar os indicadores de P&D mais utilizados, em nível mundial, segundo a literatura. Pode-se concluir que há evidências de que as empresas, em geral, mensuram os resultados obtidos de P&D através de indicadores que expressam: a geração de produtos a partir dos projetos de P&D, bem como os seus sucessos comerciais, medidos em geral através de conquista de market-share; número de projetos de P&D em andamento; número de patentes geradas; percentual do orçamento financeiro (investimento) dedicado à P&D; e custo médio de desenvolvimento de um novo produto ou serviço.

Porém, no contexto do programa de P&D das empresas de distribuição de energia elétrica brasileiras, buscam-se indicadores que vão além da mensuração de recursos alocados para P&D, geração de patentes e market-share conquistados através de produtos desenvolvidos a partir de projetos de P&D. Portanto, faz-se necessária: 1- a identificação de outros indicadores considerados secundários nas surveys de práticas de mensuração de P&D de empresas e em artigos analíticos da literatura e 2- a realização de uma pesquisa tipo survey com empresas de mesmo setor de atuação da Eletropaulo e sujeitas às mesmas normas regulatórias da ANEEL. Esta pesquisa é realizada na segunda etapa da metodologia proposta.

Os produtos obtidos nesta etapa foram a descrição e análise dos indicadores mais utilizados de P&D.

B- Realização de survey com as empresas de distribuição de energia elétrica brasileiras.

Nesta etapa, buscou-se  identificar e analisar as práticas, indicadores, métricas e metodologias de gestão e de mensuração de resultados utilizados atualmente pelas empresas do setor, através da elaboração de  survey com as empresas brasileiras distribuidoras, transmissoras e geradoras de energia elétrica, bem como a tabulação e análise de seus respectivos resultados.

A técnica de realização de uma survey é usualmente utilizada na literatura [1,9] para a identificação de indicadores de P&D em corporações de diversos países atuantes em diversos setores de mercado.

Uma vez que este setor é regulado pela ANEEL que contextualiza as iniciativas de P&D de maneira ímpar, esta técnica constitui-se em um artifício eficaz de pesquisa e de coleta de informações.

C- Bechmarking da Eletropaulo com as empresas do setor de distribuição de energia elétrica.

De maneira a identificar e analisar a atual situação da Eletropaulo quanto à gestão de P&D frente à seus pares de seu segmento de mercado, realizou-se um benchmarking entre a mesma com empresas de distribuição de energia elétrica.

Uma vez tabulado os resultados da survey das empresas de distribuição do setor elétrico, faz-se necessário posicionar a empresa em relação às demais distribuidoras de energia elétrica brasileiras no que tange a indicadores e práticas de gestão de P&D. De posse deste posicionamento e análise, os gestores de P&D adquirirão ampla visibilidade das práticas de gestão de P&D utilizadas no Brasil na atualidade. Conseqüentemente, esta visibilidade proporcionará à empresa uma vantagem competitiva, uma vez que esta poderá se posicionar inovadoramente, aplicando metodologias, modelos e práticas de estado da arte em gestão de P&D.

D- Análise de convergência dos indicadores identificados na literatura e na survey adequados ao contexto de P&D da empresa e alinhados aos seus objetivos estratégicos.

Esta etapa, tem como objetivo primário analisar os indicadores mais utilizados pelas empresas segundo a literatura e os resultados da survey, observando-se as suas adequações às práticas e o contexto da Eletropaulo, bem como aos objetivos estratégicos vigentes na mesma.

A proposta de alinhamento dos indicadores de P&D aos objetivos estratégicos é utilizada em [1], de maneira a estabelecer um relacionamento dos projetos, portfólio, objetivos, indicadores e metas de P&D com as diretrizes e objetivos da organização como um todo. Ou seja, P&D é uma atividade cujo sucessoimpacta o sucesso de toda a organização, e seus resultados devem ser mensurados considerando este relacionamento. Os objetivos estratégicos da Eletropaulo são analisados de acordo com o seu Mapa Estratégico, estabelecido de acordo com a metodologia de Balanced Scorecard (BSC).

O principal produto desta etapa é a análise da convergência dos indicadores de P&D com os indicadores estratégicos.

E- Definição dos indicadores e métricas de P&D

De maneira a se estabelecer os indicadores e métricas de P&D a serem utilizados pela Eletropaulo, foram selecionados e definidos os indicadores e métricas de P&D, de acordo com as seguintes categorias: Priorização; Execução; Gestão do projeto; Gestão do programa; e Convergência

Estes indicadores e métricas podem compor o PMS – Performance Measurement System de P&D da empresa, que é um mecanismo de suporte ao processo de mensuração.  Um PMS usualmente consiste de inúmeros procedimentos de medidas. Cada procedimento é projetado de maneira a realizar uma dada proposta através de uma combinação dos seguintes aspectos: Métricas/Indicadores; Método de Mensuração; Normas; Freqüência e Periodicidade de mensuração; e Formato de apresentação

Os indicadores de P&D estabelecidos foram organizados nas quatro perspectivas clássicas do BSC (Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado & Inovação) e em uma quinta perspectiva definida como Gestão Social e Ambiental, de acordo com o Mapa Estratégico Corporativo da empresa.

Portanto, nesta etapa obtém-se o conjunto de indicadores e métricas de P&D categorizados e organizados conforme as perspectivas do BSC.

F- Relações entre os indicadores de P&D e os indicadores estratégicos da Eletropaulo

A identificação das relações entre os indicadores de P&D e os indicadores estratégicos da Eletropaulo, objetiva capturar as relações de causa e efeito entre os resultados de P&D e as metas estratégicas da empresa.

Previamente ao estabelecimento do Balanced Scorecard (BSC), algumas organizações já utilizavam uma coleção de indicadores financeiros e não financeiros para medir seu desempenho. Entretanto, um BSC bem projetado proporciona o estabelecimento de uma cadeia de relações de causa e efeito entre as suas quatro perspectivas. Por exemplo, a melhoria em relação a Aprendizado e Crescimento leva a uma melhoria da qualidade em Processos Internos, que por sua vez incrementa a satisfação dos Clientes, resultando em melhoria da taxa de retorno sobre o capital empregado na perspectiva Financeira. Efetivamente, estas relações de causa e efeito ilustram as hipóteses que constituem a estratégia da organização. Os indicadores refletem a cadeia formada pelos direcionadores de desempenho, a qual determina a efetividade da implementação da estratégia. No âmbito de P&D, há diversas propostas na literatura [1,9] que estabelecem relações entre os indicadores de P&D e os indicadores estratégicos.

Portanto, o principal produto desta etapa é a análise e o estabelecimento das relações entre os indicadores e métricas de P&D e os indicadores estratégicos da empresa.

Conforme a metodologia desenvolvida, inicialmente foram estabelecidos 107 indicadores e métricas para a área de P&D, e destes foram selecionados os 27 mais importantes (Principais Indicadores de Desempenho - Key Performance Indicators) pela Eletropaulo. Estes indicadores e métricas de P&D estão apresentados nas seguintes tabelas, organizadas de acordo com as perspectivas do Mapa Estratégico da Eletropaulo:

Tabela 1: Indicadores e métricas de P&D relativos à Perspectiva Financeira - total de 4 indicadores

Tabela 2: Indicadores e métricas de P&D relativos à Perspectiva Clientes - total de 3 indicadores

Tabela 3: Indicadores e métricas de P&D relativos à Perspectiva Processos Internos - total de 10 indicadores

Tabela 4: Indicadores e métricas de P&D relativos à Perspectiva Gestão Social e Ambiental - total de 5 indicadores

Tabela 5: Indicadores e métricas de P&D relativos à Perspectiva Aprendizado & Inovação - total de 5 indicadores

As tabelas  estão estruturadas da seguinte maneira: nas linhas estão os indicadores e métricas; e nas colunas os indicadores - composto de numeradores e denominadores (se aplicável), indicador(es) estratégico(s) relacionado(s), categoria e periodicidade de mensuração.

Tabela 1: Indicadores e Métricas de P&D referentes à perspectiva financeira

| No. | Indicador |  | Indicadores Estratégicos Relacionados | Categoria | Periodicidade de Mensuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numerador | Denominador |  |  |  |
| 1 | Taxa de variação da Redução percentual de perdas (técnicas e comerciais) | Taxa de variação do Gasto anual com projetos concluídos de P&D no tema de perdas (técnicas e comerciais) | Perdas, Margem Variável, Taxa de Arrecadação e EBITDA (Perspectiva Financeira) | Convergência | Anual, 12 meses para trás, gastos com projetos de perdas concluídos nos outros 24-12 meses anteriores, porém contabilizando o gasto total com estes projetos. |
| 2 | Número de projetos concluídos | Porte de projeto | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Aprendizado e Inovação) | Gestão do Programa | Semestral |
| 3 | Número de projetos em andamento | Porte de projeto | DEC, FEC (Perspectiva Processos Internos) | Gestão do Programa | Semestral |
| 4 | Gastos em P&D determinados pela ANEEL (% ROL) | Protótipo desenvolvido | DEC, FEC (Perspectiva Processos Internos) | Convergência | Anual, 6 meses para trás, gastos em projetos de P&D em execução nos outros 12 meses anteriores |

Tabela 2: Indicadores e Métricas de P&D referentes à perspectiva clientes

| No. | Indicador |  | Indicadores Estratégicos Relacionados | Categoria | Periodicidade de Mensuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numerador | Denominador |  |  |  |
| 1 | Variação no índice de satisfação de clientes | Projetos concluídos | Pesquisa Vox Populi (Satisfação de clientes), Índice de retenção de clientes, número de reclamações por 10000 clientes (Perspectiva Clientes) | Convergência | Em função da periodicidade da pesquisa de satisfação de clientes |
| 2 | Redução com gastos (R$) de manutenção em áreas que internalizaram produtos ou processos resultantes de P&D | Gasto (R$) de P&D no tema de manutenção | DEC,FEC, Pesquisa de satisfação do cliente interno (Perspectiva Processos Internos) | Convergência | Semestral, 6 meses para trás, gastos com projetos no tema de manutenção em execução nos outros 6 meses anteriores, porém contabilizando o gasto total com estes projetos. |
| 3 | Número de acidentes com terceiros | Gasto (R$) de P&D ANEEL | Fatalidades (Perspectiva Gestão Social e Ambiental) | Convergência | Mensal no. Acidentes, levando em conta o gasto total de projetos de P&D ANEEL que foram concluídos até o final do ano anterior. |

Tabela 3: Indicadores e Métricas de P&D referentes à perspectiva processos internos

| No. | Indicador |  | Indicadores Estratégicos Relacionados | Categoria | Periodicidade de Mensuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numerador | Denominador |  |  |  |
| 1 | Gasto operacional da função de P&D (área de P&D e áreas fins) | Investimento total em P&D&I | EBITDA (Perspectiva Financeira) | Gestão do Programa | Anual |
| 2 | Número de projetos recebidos | Unidade da empresa geradora | Pontuação Modelo de Gestão FNQ (Perspectiva Aprendizado e Inovação) | Gestão do Programa | Anual |
| 3 | Número de projetos concluídos | Unidade da empresa geradora | Penalidades Regulatórias (Perspectiva Processos Internos), Pontuação Modelo de Gestão FNQ (Perspectiva Aprendizado e Inovação), índice da satisfação AES Interna | Gestão do Programa | Semestral |
| 4 | Número de projetos em andamento | Unidade da empresa geradora | Pontuação Modelo de Gestão FNQ (Perspectiva Melhoria e Aprendizagem), índice da pesquisa AES Interna | Gestão do Programa | Semestral |
| 5 | Média dos indicadores (PMI) de desvios de escopo dos projetos | Unidade executora | EBITDA (Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos) | Execução | Mensal |
| 6 | Média dos indicadores (PMI) de desvios de tempo dos projetos | Unidade executora | EBITDA (Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos) | Execução | Mensal |
| 7 | Média dos indicadores (PMI) de custo dos projetos | Unidade executora | EBITDA (Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos) | Execução | Mensal |
| 8 | Média dos indicadores (PMI) de desvios de escopo dos projetos | Unidade da empresa geradora de projetos de P&D | EBITDA (Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos), Índice da Pesquisa AES Interna (Perspectiva Inovação e Aprendizado) | Gestão do Projeto | Mensal |
| 9 | Média dos indicadores (PMI) de desvios de tempo dos projetos | Unidade da empresa geradora de projetos de P&D | EBITDA (Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos), Índice da Pesquisa AES Interna (Perspectiva Inovação e Aprendizado) | Gestão do Projeto | Mensal |
| 10 | Média dos indicadores (PMI) de desvios de custo do projeto | Unidade da empresa geradora de projetos de P&D | EBITDA(Perspectiva Financeira), Penalidades Regulatórias, Adequação e Cumprimento da SOX, (Perspectiva Processos Internos), Índice da Pesquisa AES Interna(Perspectiva Inovação e Aprendizado) | Gestão do Projeto | Mensal |

Tabela 4: Indicadores e Métricas de P&D referentes à perspectiva gestão social e ambiental

| No. | Indicador |  | Indicadores Estratégicos Relacionados | Categoria | Periodicidade de Mensuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numerador | Denominador |  |  |  |
| 1 | Número de projetos (sócio-ambientais) recebidos | Rota tecnológica | Pontuação do ETHOS (Perspectiva Gestão Social e Ambiental) | Gestão do Programa | Anual |
| 2 | Número de projetos (sócio-ambientais) concluídos | Rota tecnológica | Pontuação do ETHOS (Perspectiva Gestão Social e Ambiental) | Convergência | Semestral |
| 3 | Número de projetos em andamento | Rota tecnológica | Pontuação do ETHOS (Perspectiva Gestão Social e Ambiental) | Convergência | Semestral |
| 4 | Gasto de P&D em projetos de Gestão Social e Ambiental | Gasto P&D ANEEL | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Aprendizado e Inovação), ISQP Abradee, Número de reclamações por 10.000 clientes, Pesquisa Vox Populi (Perspectiva Clientes), índice de retenção de clientes | Convergência | Anual |
| 5 | Gasto de P&D em projetos de Gestão Social e Ambiental | Investimento Total em P&D&I | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Aprendizado e Inovação), ISQP Abradee, Número de reclamações por 10.000 clientes, Pesquisa Vox Populi (Perspectiva Clientes), índice de retenção de clientes | Convergência | Anual |

Tabela 5: Indicadores e Métricas de P&D referentes à perspectiva Aprendizado & Inovação

| No. | Indicador |  | Indicadores Estratégicos Relacionados | Categoria | Periodicidade de Mensuração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numerador | Denominador |  |  |  |
| 1 | Número de unidades da empresa que geraram temas para P&D | - | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Melhoria e Aprendizagem) | Gestão do Programa | Anual |
| 2 | Número de temas estabelecidos | Rota tecnológica | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Melhoria e Aprendizagem) | Gestão do Programa | Anual |
| 3 | Número de projetos recebidos | Rota tecnológica | No. de projetos envolvendo novas tecnologias e metodologias (Perspectiva Melhoria e Aprendizagem) | Gestão do Programa | Anual |
| 4 | Número de projetos concluídos | Rota tecnológica | Pesquisa de satisfação do cliente interno, DEC, FEC, Posição no ranking ABRADEE (Perspectiva Processos Internos) | Gestão do Programa | Anual |
| 5 | Número de projetos em execução | Rota tecnológica | Pesquisa de satisfação do cliente interno, DEC, FEC, Posição no ranking ABRADEE (Perspectiva Processos Internos) | Gestão do Programa | Anual |

# Conclusões

O trabalho realizou o desenvolvimento de métricas de P&D integradas aos objetivos estratégicos da empresa sua validação junto a AES Eletropaulo mostrou-se útil para subsidiar seu processo de monitoramento para a tomada de decisão na priorização de propostas de Pesquisa e Desenvolvimento P&D, no marco da a Gestão do Programa Anual da ANEEL.  Esse resultado assume uma importância única na medida que a evolução do processo de P&D no setor elétrico caracteriza-se por um aumento dos valores investidos, do tamanho do portifólio de projetos, do grau de complexidade dos projetos e, principalmente, pela crescente preocupação das empresas em transformar os resultados em inovação. Nesse contexto, faz-se necessário o desenho e implementação de indicadores e métricas de P&D que norteiem os resultados de P&D para uma trajetória de geração de inovação alinhada aos objetivos estratégicos da empresa.

A métrica desenvolvida e seus indicadores relacionados ao planejamento estratégico demonstraram  sua utilidade na formatação da integração das trajetórias de inovação a serem geradas pela empresa com seu planejamento estratégico e, em última análise, um instrumento poderosos para a empresa exercitar sua estratégia para inovação, contribuindo para seu sucesso estratégico. Ao potencializar a sensibilidade estratégica na empresam, prepara a mentalidade dos atores corporativos, convergindo para com a atitude empreendedora demandada para a inovação.

# Referências Bibliográficas

Bremser, Wayne G. and Noah P. Barsky. Utilizing the balanced scorecard for R&D performance measurement. R&D Management, 2004 34/3.

Chiesa, Vittorio and Cristina Masella. Searching for an effective measure of R&D performance. Management Decision, 1996 34/7.

DOZ, Yves e KOSONEN, Mikko. Fast Strategy: How strategic agility will help you stay ahead of the game. Wharton School Publishing, 2007.

Drongelen, Inge C. Kerssens-van and Jan Bilderbeek, R&D performance measurement: more than choosing a set of metrics. R&D Management, 1999 29/1.

Drongelen, Inge C. Kerssens-van, Bill Nixon, Alan Pearson, Performance Measurement in Industrial R&D. International Journal of Management Reviews, 2000 2/2.

Ellis, Lynn. Evaluation of R&D Processes: Effectiveness Through Measurements, Artech House, 1997;Paul Germeraad, Measuring R&D in 2003. Research Technology Management, 2003 46/6.

Geisler, Eliezer, What Do We Know About: R&D Metrics In Technology-Driven Organizations, Prepared by Invitation for the Center for Innovation Management Studies (CIMS) at North Carolina State University. No date.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard – measures that drive performance. Harvard Business Review, 70, January–February.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review, 1993 71, September–October.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 1996 74, January–February.

KAPLAN, R.S. and NORTON, D.P. The Balanced Scorecard. Boston MA, Harvard Business School Press, 1996.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. Why does business need a balanced scorecard? Journal of Cost Management, 1997 11, May–June.

KAPLAN, R.S. and NORTON, D.P. The Strategy Focused Organization. Boston MA, Harvard Business School Press, 2001.

Kostoff, R., Research Impact Quantification. R&D Management, 1994 24/3.

Moser, M. and M. Plante, “Linking R&D with the Strategic Management Process of the Firm,. Engineering Management International, 1987 49/2.

Pearson, A.W., W.A. Nixon and Inge C. Kerssens-van Drongelen, R&D as a business – what are the implications for performance measurement?, R&D Management, 2000 30/4.

Werner, Bjorn M. and William E Sounder, Measuring R&D Performance – State of the Art. Research Technology Management, 1997 40/2.

Worner, Stefan D. and Hariolf Grupp, The Derivation of R&D return indicators within a real options framework. R&D Management, 2003 33/3.

PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE INC., A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK Guide, Third Edition, 2004.

Richard Waters, “New, new brain drain in the Valley”. Financial Times Thursday, January 17, 2008.